Nexora Tech 产品团队

Q3 质量指标报告

报告周期：2026 年 7 月 1 日 — 2026 年 9 月 30 日

编制人：杨飞（QA 负责人）  |  审核人：陈强（技术负责人）

# 一、执行摘要

Q3 季度产品质量整体向好。生产缺陷密度同比下降 30.4%，自动化测试覆盖率突破 83.5%，线上可用性 SLA 达 99.95%，超目标 0.05 个百分点。本季度共修复缺陷 276 个，新增缺陷 241 个，缺陷净减少 35 个，质量趋势持续改善。但 Sprint 28 智能摘要功能因 RAG 准确率问题引入 3 个 P1 缺陷，需在 Q4 重点关注。

# 二、Bug 统计分析

### 2.1 Bug 总量与流转

| 指标 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | Q3 合计 | Q2 合计 | 环比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 Bug | 89 | 82 | 70 | 241 | 278 | -13.3% |
| 修复 Bug | 78 | 95 | 103 | 276 | 251 | +10.0% |
| 遗留 Bug（季末） | 62 | 49 | 16 | 16 | 51 | -68.6% |
| 重新打开率 | 8.2% | 6.5% | 5.1% | 6.4% | 9.8% | -3.4pp |
| 缺陷密度（个/千行） | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | -30.4% |

### 2.2 按严重级别分布（Q3 新增 241 个）

| 严重级别 | 数量 | 占比 | 平均修复时长 | SLA 要求 | SLA 达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 - 致命 | 4 | 1.7% | 1.8 小时 | ≤4 小时 | 100% |
| P1 - 严重 | 28 | 11.6% | 9.5 小时 | ≤24 小时 | 92.9% |
| P2 - 一般 | 96 | 39.8% | 2.3 天 | ≤3 天 | 95.8% |
| P3 - 轻微 | 113 | 46.9% | 4.1 天 | ≤5 天 | 97.3% |

P1 缺陷 SLA 达成率 92.9%（26/28），未达成的 2 个均来自 Sprint 28 智能摘要功能，根因为 RAG 检索召回率不足导致摘要内容偏差。

### 2.3 按模块分布（Q3 新增 Bug TOP5）

| 模块 | 新增 | 修复 | 遗留 | 缺陷密度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 辅助写作 / 摘要 | 47 | 44 | 3 | 3.2 | 孙娜 |
| 多人协同编辑 | 38 | 40 | 1 | 1.8 | 刘伟 |
| 第三方集成市场 | 35 | 32 | 3 | 2.1 | 王超 |
| 权限矩阵 | 29 | 31 | 0 | 1.5 | 王超 |
| 桌面客户端 | 26 | 28 | 1 | 1.7 | 周敏 |

# 三、测试质量指标

### 3.1 测试覆盖率（按模块）

| 模块 | 行覆盖率 | 分支覆盖率 | Q2 行覆盖 | 变化 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心后端服务 | 88.2% | 81.5% | 84.0% | +4.2pp | 85% |
| 前端组件库 | 85.7% | 79.3% | 80.2% | +5.5pp | 80% |
| AI / 数据服务 | 76.4% | 68.9% | 70.1% | +6.3pp | 75% |
| DevOps / 基础设施 | 82.1% | 74.6% | 77.8% | +4.3pp | 80% |
| 全项目加权平均 | 83.5% | 77.8% | 76.0% | +7.5pp | 80% |

### 3.2 自动化测试执行情况

| 指标 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | Q3 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化用例总数 | 1,420 | 1,586 | 1,753 | 1,753 |
| 执行次数 | 3,860 | 4,252 | 4,718 | 12,830 |
| 通过率 | 96.2% | 97.1% | 97.8% | 97.1% |
| 失败用例（真实缺陷） | 38 | 29 | 22 | 89 |
| Flaky 用例（不稳定） | 24 | 16 | 9 | 49 |
| 平均执行时长 | 12.4 min | 10.8 min | 9.2 min | 10.7 min |

Flaky 用例从 24 降至 9，Q3 专项治理效果显著（杨飞 + 徐骏联合治理）。

# 四、线上故障统计

### 4.1 故障概览

| 指标 | Q3 实际 | Q2 实际 | 目标 | 达成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上故障总次数 | 7 | 11 | ≤8 | 达标 |
| P0 故障次数 | 1 | 2 | ≤1 | 达标 |
| P1 故障次数 | 3 | 4 | ≤4 | 达标 |
| 平均 MTTR（分钟） | 34 | 52 | ≤45 | 达标 |
| 总影响时长（分钟） | 238 | 412 | ≤300 | 达标 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.87% | 99.9% | 达标 |

### 4.2 重大故障明细

| 日期 | 级别 | 影响范围 | 根因 | MTTR | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-14 | P0 | 协同编辑服务不可用 23min | Redis 连接池耗尽 | 23min | 刘伟 |
| 2026-08-21 | P1 | 知识库检索延迟飙升 | 向量索引未及时重建 | 41min | 孙娜 |
| 2026-09-09 | P1 | 第三方集成 webhook 失败 | 限流配置错误 | 38min | 王超 |
| 2026-09-17 | P1 | 移动端白屏（iOS 15） | 兼容性回归 | 52min | 周敏 |

8 月 14 日 P0 故障已完成完整 RCA，根因为 Redis 连接池上限未随并发量调整，已通过动态连接池方案修复并加入压测基线。

# 五、质量改进亮点

- 缺陷密度同比下降 30.4%，从 2.3 降至 1.6 个/千行代码。

- 自动化测试覆盖率突破 83.5%，AI/数据服务模块提升最快（+6.3pp）。

- Flaky 用例治理成效显著，从月均 24 降至 9，下降 62.5%。

- 平均 MTTR 从 52min 降至 34min，得益于告警分级与 on-call 轮值优化。

- 代码审查响应时长下降 33%，缺陷前置发现率提升至 71%（Q2 为 58%）。

# 六、Q4 质量重点

- RAG 检索准确率专项：目标召回率 ≥92%，降低 AI 摘要模块缺陷密度至 2.0 以下。

- 推进契约测试（Contract Testing），覆盖第三方集成市场全部 12 个对接应用。

- 混沌工程演练：每月 1 次生产环境故障注入，验证容灾预案有效性。

- 测试左移：需求评审阶段引入质量门禁，目标缺陷前置发现率 ≥80%。