# Q3 GitHub 开发活跃度报告

报告周期：2026 年 7 月 1 日 — 2026 年 9 月 30日

仓库：Nexora Tech 主仓库（github.com/nexora-tech/main）

# 一、代码提交统计

| 月份 | 提交数 | 新增代码行 | 删除代码行 | 净变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 342 | 12,450 | 3,280 | +9,170 |
| 8月 | 398 | 15,120 | 4,560 | +10,560 |
| 9月 | 356 | 11,890 | 3,890 | +8,000 |
| Q3 合计 | 1,096 | 39,460 | 11,730 | +27,730 |

Q3 合计提交 1,096 次，较 Q2 的 978 次增长 12.1%。7 月提交峰值出现在 Sprint 26 结束周（8月第2周），单周提交 112 次。

# 二、Pull Request 统计

| 月份 | PR 创建数 | PR 合并数 | PR 关闭数 | 合并率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 89 | 76 | 13 | 85.4% |
| 8月 | 102 | 91 | 11 | 89.2% |
| 9月 | 94 | 83 | 11 | 88.3% |
| Q3 合计 | 285 | 250 | 35 | 87.7% |

Q3 PR 合并率 87.7%，较 Q2 的 82.3% 提升 5.4 个百分点。未合并 PR 主要原因为：需求变更（18 个）、代码审查未通过（12 个）、功能被其他 PR 覆盖（5 个）。

# 三、代码审查统计

## 3.1 审查覆盖率

Q3 代码审查覆盖率为 91.2%，较 Q2 的 84.5% 提升 6.7 个百分点。所有提交到 main 分支的代码必须经过至少 1 人审查。

## 3.2 审查周期与时长

| 指标 | Q2 | Q3 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均审查周期 | 1.8 天 | 1.2 天 | -33% |
| 中位审查时长 | 6.5 小时 | 4.2 小时 | -35% |
| P90 审查时长 | 3.2 天 | 2.1 天 | -34% |
| 超过 3 天未审查 PR | 12 个 | 4 个 | -67% |

审查周期缩短主要得益于：1）引入自动分配审查者规则（基于模块 ownership）；2）每日 Slack 提醒未审查 PR；3）周五下午固定为代码审查时间。

## 3.3 审查参与度

| 审查者 | 审查 PR 数 | 平均审查时长 | 审批通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈强 | 68 | 3.1 小时 | 94% |
| 刘伟 | 72 | 2.8 小时 | 91% |
| 赵丽 | 65 | 3.5 小时 | 89% |
| 王超 | 58 | 4.2 小时 | 87% |
| 孙娜 | 45 | 5.1 小时 | 92% |

# 四、各模块开发活跃度

| 模块 | 提交数 | PR 数 | 主要贡献者 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 辅助写作 | 312 | 78 | 孙娜、赵丽 |
| 多人协同编辑 | 198 | 52 | 刘伟、王超 |
| 第三方集成市场 | 156 | 41 | 王超、周敏 |
| 权限矩阵 | 134 | 38 | 刘伟、徐骏 |
| 桌面客户端 | 124 | 35 | 赵丽、周敏 |
| DevOps / 基础设施 | 98 | 28 | 徐骏、陈强 |