# 认证模块需求评审会议

日期: 2026-06-16（周一）14:00-15:30

参会人: 陈强、刘伟、赵丽、杨飞、苏楠、罗茜（UX 设计主管）

记录人: 苏楠

## 需求概述

苏楠主持认证模块需求评审。用户认证模块是 i-Write 平台的核心基础组件，需要支持多种登录方式，确保企业级安全性。

核心需求（18 条）：

1. Microsoft OAuth2 登录 — 使用 MSAL.js 库，支持 Azure AD 和个人账号

2. GitHub OAuth 登录 — 用于连接 GitHub 知识源，读取仓库文档

3. JWT Token 管理 — Access Token 1 小时有效期，Refresh Token 7 天

4. 多 Provider 支持 — 用户可绑定多个身份（Microsoft + GitHub）

5. Token 自动刷新 — 前端检测 Access Token 过期前 5 分钟自动刷新

6. 安全存储 — Access Token 存 HttpOnly Cookie，Refresh Token 存加密 localStorage

7. CSRF 防护 — OAuth2 State 参数验证，防止 CSRF 攻击

8. XSS 防护 — HttpOnly Cookie + CSP 策略

9. Rate Limiting — 登录接口 10 次/分钟/IP

10. 审计日志 — 记录所有登录、登出、Token 刷新事件

11. 多设备管理 — 用户可查看和撤销已登录设备

12. 密码重置 — 邮件链接重置，24 小时过期

13. 账号锁定 — 连续 5 次登录失败锁定 30 分钟

14. SSO 企业版 — 支持 SAML 2.0（Sprint 5 规划）

15. 登录页面 UI — 响应式设计，支持深色模式

16. 用户信息展示 — 头像、姓名、邮箱、已连接知识源

17. 会话管理 — 支持单设备登录或多设备登录可配置

18. 登出 — 清除所有 Token，撤销 Refresh Token

## 技术方案讨论

陈强汇报技术方案：

OAuth2 流程（Authorization Code Flow + PKCE）：

- 比 Implicit Flow 更安全，Token 不暴露在 URL 中

- PKCE 防止授权码拦截攻击

- 支持 Microsoft 和 GitHub 两个 Provider

Token 管理设计：

- Access Token: JWT 格式，RS256 签名，1 小时有效期

- Refresh Token: 随机字符串，7 天有效期，存储在加密 localStorage

- Token 刷新: 前端检测 Access Token 过期前 5 分钟自动刷新

- 刷新队列: 使用 Promise 队列防止并发刷新竞态（BUG-215 方案）

安全设计：

- 所有 Token 传输必须 HTTPS

- CSRF 防护：OAuth2 State 参数验证

- XSS 防护：HttpOnly Cookie + CSP 策略

- Rate Limiting：登录 10 次/分钟/IP，Token 刷新 60 次/分钟/用户

- 审计日志：记录所有认证事件到 audit_log 表

UI 设计：

- 罗茜展示了登录页面设计稿（高保真）

- 支持「使用 Microsoft 账号登录」和「使用 GitHub 登录」两个按钮

- 登录后显示用户头像和连接的知识源状态

- 响应式设计，支持移动端

## 需求变更

3 条需求变更：

1. 原需求 7（CSRF 防护）增加 SameSite Cookie 属性 — 陈强提出，全员同意

2. 原需求 17（会话管理）改为默认单设备登录 — 苏楠提出，企业客户反馈

3. 新增需求 19：支持 API Key 认证（用于 CLI 工具） — 陈强提出，排入 Sprint 4

## Action Items

| 任务 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 完成 OAuth2 基础框架 | 王超 | 周三 |
| 登录页面 UI 实现 | 赵丽 | 周四 |
| Token 管理组件 | 赵丽 | 周四 |
| E2E 测试用例编写 | 杨飞 | 周五 |
| 安全评审（CSRF、XSS、Rate Limiting） | 陈强 | 周五 |
| Azure AD 配置文档 | 王超 | 周二 |