# 认证模块联调会议

日期: 2026-06-19（周四）15:00-16:30

参会人: 陈强、刘伟、王超、赵丽、杨飞

记录人: 陈强

## 联调结果

陈强主持联调会议，汇总各模块联调结果：

Microsoft OAuth2 联调（王超负责）：

- ✅ Azure AD 配置完成，redirect_uri 精确匹配

- ✅ Authorization Code 换取 Access Token 成功

- ✅ 用户信息获取（displayName、mail、id）

- ⚠️ 问题：Azure AD 的 nonce 参数必须传递，否则 token 验证失败

GitHub OAuth 联调（刘伟负责）：

- ✅ GitHub OAuth App 配置完成

- ✅ Authorization Code 换取 Access Token 成功

- ✅ 用户信息获取（login、email、avatar_url）

- ⚠️ 问题：GitHub 的 refresh_token 需要单独请求（不自动返回）

前端联调（赵丽负责）：

- ✅ 登录按钮跳转正常

- ✅ 回调页面处理正常

- ✅ Token 存储和自动刷新正常

- ⚠️ 问题：Token 刷新时有竞态条件（发现 BUG-215）

## 发现的问题

BUG-215: Token 刷新竞态条件

- 描述：多个请求同时检测到 Token 过期，同时发起刷新请求，导致只有一个成功，其他失败

- 影响：用户被踢出登录，需要重新登录

- 严重程度：高

- 负责人：刘伟

- 解决方案：使用 Promise 队列，第一个请求发起刷新，其他请求等待结果

BUG-216: GitHub OAuth 回调超时

- 描述：GitHub OAuth 回调偶尔超时（5 秒），可能是网络问题

- 影响：用户需要重试登录

- 严重程度：中

- 负责人：刘伟

- 解决方案：增加超时时间到 10 秒，增加重试机制

## 修复方案讨论

BUG-215 修复方案（刘伟提出）：

- 使用 Promise 队列机制

- 第一个检测到过期的请求发起刷新，其他请求等待

- 刷新成功后，所有等待的请求自动重试

- 刷新失败后，所有等待的请求收到 401，跳转登录页

- 代码示例：

| let refreshPromise: Promise<string> | null = null; |
| --- | --- |

async function refreshToken() {

if (refreshPromise) return refreshPromise;

refreshPromise = doRefresh().finally(() => refreshPromise = null);

return refreshPromise;

}

BUG-216 修复方案（刘伟提出）：

- 增加超时时间从 5 秒到 10 秒

- 增加重试机制（最多 3 次，间隔 1 秒）

- 增加错误页面，显示重试按钮

## 下一步计划

| 任务 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 修复 BUG-215 Token 刷新竞态 | 刘伟 | 周五 |
| 修复 BUG-216 GitHub OAuth 超时 | 刘伟 | 周五 |
| 完成 E2E 测试（28 个用例） | 杨飞 | 周五 |
| 前端 Token 管理组件完善 | 赵丽 | 周五 |
| 安全评审（CSRF、XSS、Rate Limiting） | 陈强 | 周五 |
| 支付系统技术方案初稿 | 陈强、刘伟 | 周五 |