# i-Write GoToMarket 策略文档

版本: v1.0

作者: 苏楠、王莉

日期: 2026-06-24

状态: 已发布

## 1. 产品愿景

i-Write 的愿景是成为企业级可信文档生成平台，帮助知识工作者高效生成高质量文档。

核心价值主张：

- 溯源能力：每个引用都能追溯到原始文档

- 知识库集成：连接企业内部知识源

- Trust Score：每个生成文档都有可信度评分

- 评估闭环：自动生成评估报告

目标市场：

- 市场规模：$4.2B（企业内容生成市场）

- 目标客户：产品经理、工程师、咨询顾问

- 竞品：Jasper、Copy.ai、Notion AI

## 2. 目标客户画像

客户类型 1: 产品经理（PM）

- 痛点：写 PRD 花费大量时间，需要手动整理市场数据、竞品分析、用户反馈

- 使用场景：生成 PRD、竞品分析报告、用户反馈汇总

- 决策因素：效率提升、内容质量、溯源能力

- 预算：$19/月（个人）或 $49/月/人（团队）

客户类型 2: 工程师（Engineer）

- 痛点：写技术文档、API 文档、架构设计文档耗时

- 使用场景：生成技术方案、API 文档、代码审查报告

- 决策因素：准确性、代码片段支持、与 GitHub 集成

- 预算：$19/月（个人）

客户类型 3: 咨询顾问（Consultant）

- 痛点：为客户写行业报告、市场分析、商业计划书

- 使用场景：生成行业报告、市场分析、商业计划书

- 决策因素：内容深度、专业性、可定制性

- 预算：$49/月/人（团队版）

## 3. 定价策略

PLG（Product-Led Growth）策略：

- 免费版吸引用户，付费版转化

- 免费版限制：5 次文档生成/月、1 个知识源、无导出功能

- 付费版解锁：无限次文档生成、10+ 知识源、Word/PPT/Excel 导出

定价对比（竞品）：

- Jasper: $49/月（AI 写作）— 无溯源、无知识库

- Copy.ai: $36/月（AI 写作）— 无溯源、无知识库

- Notion AI: $10/月（AI 辅助）— 无溯源、无独立产品

- i-Write: $19/月（AI 文档生成）— 溯源、知识库、评估

i-Write 差异化：

- 溯源能力：每个引用都能追溯到原始文档

- 知识库集成：连接企业内部知识源

- Trust Score：每个生成文档都有可信度评分

- 评估闭环：自动生成评估报告

## 4. 渠道策略

线上渠道：

- 产品官网（landing page）— 王莉负责设计

- 技术博客（Medium、掘金）— 陈强、刘伟撰写技术文章

- 社交媒体（Twitter、LinkedIn）— 王莉负责运营

- Product Hunt 发布 — 计划 7 月中旬

线下渠道：

- 技术大会演讲（QCon、ArchSummit）— 陈强负责

- 企业客户拜访 — 张伟负责

- 合作伙伴推荐 — 李鑫负责

客户获取成本（CAC）目标：

- 免费用户：$0（自然增长）

- 付费用户：$50（通过内容营销）

- 企业客户：$500（通过销售团队）

## 5. 竞品分析

竞品对比：

| 产品 | 价格 | 溯源能力 | 知识库集成 | Trust Score | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i-Write | $19/月 | ✅ chunk 级别 | ✅ 10+ 源 | ✅ 5 维度 | PM/工程师/顾问 |
| Jasper | $49/月 | ❌ | ❌ | ❌ | 营销团队/内容创作者 |
| Copy.ai | $36/月 | ❌ | ❌ | ❌ | 营销团队/自由职业者 |
| Notion AI | $10/月 | ❌ | ⚠️ 基础 | ❌ | Notion 用户/个人用户 |

i-Write 差异化：

- 溯源能力：每个引用都能追溯到原始文档

- 知识库集成：连接企业内部知识源

- Trust Score：每个生成文档都有可信度评分

- 评估闭环：自动生成评估报告

## 6. 时间线

GoToMarket 时间线：

6 月底前：

- Landing page 设计完成（王莉）

- 产品介绍视频脚本（王莉）

- 技术博客 3 篇（陈强、刘伟）

- 社交媒体账号开通（Twitter、LinkedIn）

7 月上旬：

- Landing page 上线（徐骏部署）

- 产品介绍视频录制（王莉）

- Product Hunt 提前预热（王莉）

- 首批 Beta 用户邀请（李鑫）

7 月中旬：

- Product Hunt 发布（目标 Top 5）

- 技术大会演讲（QCon，陈强）

- 企业客户拜访（张伟）

7 月底：

- Acme Corp 合同签订（张伟）

- 首月数据复盘（苏楠）

## 7. 成功指标

GoToMarket 成功指标：

用户增长：

- 7 月底：1000 注册用户

- 8 月底：5000 注册用户

- 9 月底：10000 注册用户

付费转化：

- 免费→付费转化率：5%

- 付费用户 ARPU：$19/月

- 企业客户 ARPU：$2,450/月（50 人团队）

收入目标：

- 7 月底：$5,000 MRR

- 8 月底：$25,000 MRR

- 9 月底：$50,000 MRR

客户满意度：

- NPS > 8

- 客户流失率 < 5%/月

- 客户支持响应时间 < 24 小时