# i-Write Q3 2026 产品规划

## 产品愿景

成为企业级可信文档生成平台，连接所有知识源，提供可追溯的文档生成服务。

## 核心目标

- 知识连接: 支持 10+ 知识源类型，包括本地文件、云文档、邮件、聊天记录

- 可信生成: 每段文字都有来源追溯，置信度评分 >= 0.8

- 评估闭环: 在线评估 + 离线评估 + 历史对比，持续优化生成质量

## 技术路线

### Phase 1: 基础设施 (6月) — 陈强负责架构

- 项目骨架搭建（陈强、刘伟）

- Provider 系统（陈强设计，刘伟实现）

- DB Schema 设计（陈强）

### Phase 2: 知识管理 (7月) — 陈强主导

- 文件上传与解析（赵丽前端，刘伟后端）

- People Graph（陈强设计，刘伟实现）

- Demo 知识库（王芳提供业务场景，陈强实现）

### Phase 3: RAG 引擎 (7-8月) — 陈强主导

- Query Expansion（陈强）

- Hybrid Search（陈强、刘伟）

- Reranker（陈强）

- Groundedness Check（刘伟）

### Phase 4: 文档生成 (8月) — 王芳定义需求

- Word/PPT/Excel 生成（刘伟）

- 叙事引擎（陈强）

- 生成树（赵丽）

### Phase 5: 评估体系 (9月) — 孙娜主导

- 在线评估（孙娜）

- 离线评估（孙娜、陈强）

- 历史对比（赵丽前端）

## 成功指标

- 文档生成时间 < 30s

- 用户满意度 >= 4.5/5

- 信任度评分 >= 0.85