# i-Write 技术团队周报 - 2026年第24周

## 本周完成

### RAG 引擎（陈强负责）

- 陈强完成了 RAG pipeline 的 reranker 三级降级机制，远程 API 失败时自动切换到本地 Cross-Encoder

- 刘伟优化了向量检索的 cosine similarity 计算，性能提升 40%

- 孙娜完成了 Groundedness check 准确率评估，提升至 92%

### 产品功能（王芳主导需求）

- 王芳完成 Chat Box 交互界面 PRD 评审，支持 Rich UI Elements

- 赵丽实现了大纲编辑器拖拽调整功能

- 刘伟完成文档生成引擎 Word/PPT/Excel 三种格式支持

### 测试与质量（孙娜负责）

- 孙娜完成 E2E 测试覆盖率提升至 85%，发现 BUG-215 Token 刷新竞态问题

- 赵丽修复了 Safari 登录页布局问题（BUG-201）

- 刘伟修复了 Token 刷新竞态条件（BUG-215）

## 下周计划

- 陈强启动 People Graph 功能开发

- 赵丽完成生成树可视化组件

- 孙娜开始离线评估体系搭建

- 王芳组织支付系统设计评审

## 风险与阻塞

- Embedding API 限流问题需与供应商沟通（陈强跟进）

- 前端打包体积偏大，赵丽需优化 tree-shaking