# 认证模块设计评审会议

日期: 2026-06-18（周三）10:00-11:30

参会人: 陈强、刘伟、赵丽、杨飞、罗茜

记录人: 刘伟

## 后端实现（刘伟汇报）

已完成：

- OAuth2 Authorization Code Flow 基础框架

- Microsoft Graph API Token 交换

- JWT Token 生成和验证

技术难点：

- redirect_uri 配置问题：Azure AD 要求 redirect_uri 完全匹配

- Token 刷新竞态条件：多个并发请求同时刷新 Token 可能导致冲突

解决方案：

- 使用环境变量管理不同环境的 redirect_uri

- Token 刷新使用分布式锁（Redis SETNX）

## 前端实现（赵丽汇报）

已完成：

- 登录页面 UI

- Token 存储和自动刷新逻辑

待完成：

- 知识源连接状态组件

- 多账号切换 UI

## 测试计划（杨飞汇报）

- E2E 测试覆盖：登录 → Token 刷新 → 知识源连接 → 登出

- 边界测试：Token 过期、网络中断、并发刷新

## 评审结论

✅ 设计方案通过，继续开发

⚠️ 需要补充：错误处理和降级策略