# 周五 Sprint Retrospective

日期: 2026-06-20（周五）16:00-17:00

参会人: 陈强、刘伟、赵丽、杨飞、苏楠

记录人: 苏楠

## 完成情况

任务 | 状态 | 负责人

认证模块 OAuth2 基础框架 | ✅ 完成 | 陈强

Microsoft OAuth2 登录 | ✅ 完成 | 陈强、刘伟

GitHub OAuth 登录 | ✅ 完成 | 刘伟

JWT Token 管理 | ✅ 完成 | 陈强

登录页面 UI | ✅ 完成 | 赵丽

BUG-201 修复 | ✅ 完成 | 赵丽

BUG-205 修复 | ✅ 完成 | 刘伟

BUG-210 修复 | ✅ 完成 | 刘伟

E2E 测试 | 🔄 进行中 (80%) | 杨飞

支付系统技术方案 | ✅ 完成 | 陈强、刘伟

## 亮点 🌟

- 认证模块提前一天完成联调

- Token 刷新竞态问题快速定位并修复

- 团队协作顺畅，沟通高效

## 待改进 ⚠️

- E2E 测试未完成，需要下周继续

- 支付系统技术方案需要设计评审

- 文档更新不及时，需要养成写文档的习惯

## 下周计划

1. 完成 E2E 测试并修复发现的问题

2. 支付系统设计评审

3. 开始支付模块开发

4. 更新技术文档