# 支付系统设计评审会议

日期: 2026-06-23（周一）14:00-15:30

参会人: 陈强、刘伟、唐敏（法务顾问）、苏楠

记录人: 刘伟

## 支付方案汇报（刘伟）

支付系统技术方案 v1.0 已完成，核心设计如下：

支付 Provider 选型：

- Stripe（国际支付）：2.9% + $0.30/笔，支持 135+ 种货币

- 支付宝（国内支付）：0.6% 费率，企业账户需资质审核

- 微信支付（国内支付）：0.6% 费率，需公众号认证

订阅模式设计：

- Free: $0/月，基础功能，5 次生成/月

- Pro: $19/月，全部功能，无限生成

- Team: $49/月/人，团队协作 + 管理后台

- 年付优惠：8 折

## 安全与合规讨论（唐敏）

唐敏提出以下合规要求：

1. PCI DSS 合规：使用 Stripe Checkout 可避免直接处理卡号，降低合规成本

2. 退款政策：7 天无理由退款，超过 7 天按比例退款

3. 发票管理：自动生成电子发票，支持增值税专用发票

4. 数据留存：支付记录保留 5 年（税务要求）

结论：Stripe Checkout 方案可行，合规风险可控。

## 技术方案讨论

Webhook 安全设计：

- Stripe Webhook 签名验证（HMAC-SHA256）

- 幂等性处理（防止重复扣款）

- 失败重试机制（3 次，指数退避）

订阅状态同步：

- Webhook 事件 → 更新 user_subscriptions 表

- 定时任务：每日凌晨 2 点同步一次（兜底）

退款流程：

- 用户申请 → 后端调用 Stripe Refund API → 更新订阅状态

## 决策与 Action Items

✅ 采用 Stripe Checkout 方案

✅ 支持支付宝/微信支付（Phase 2）

✅ 退款政策：7 天无理由退款

任务 | 负责人 | 截止日期

Stripe 集成开发 | 刘伟 | 6/30

Webhook 安全验证 | 陈强 | 6/30

订阅状态管理 | 刘伟 | 7/2

退款流程开发 | 刘伟 | 7/4

合规文档更新 | 唐敏 | 7/4