# 周一 Standup 会议纪要

日期: 2026-06-16（周一）09:30-09:50

参会人: 张三（Tech Lead）、李四（后端）、王五（前端）、赵六（QA）、孙七（PM）

记录人: 张三

## 本周目标

1. 完成用户认证模块开发（OAuth2 + JWT）— 张三负责

2. 修复 3 个高优 Bug — 李四、王五负责

- BUG-201: 登录页面在 Safari 下样式错乱

- BUG-205: Token 刷新失败导致用户被踢出

- BUG-210: 密码重置邮件发送延迟

3. 完成支付系统技术方案设计 — 张三、李四负责

## 讨论要点

- 认证模块需要支持 Microsoft OAuth2 和 GitHub OAuth2 两种方式

- 支付系统需要先完成认证模块，因为涉及用户身份验证

- 王五提出前端需要一个新的 Token 管理组件

- 赵六建议增加 E2E 测试覆盖认证流程

## Action Items

任务 | 负责人 | 截止日期

完成 OAuth2 基础框架 | 张三 | 周三

修复 BUG-201 | 王五 | 周二

修复 BUG-205 | 李四 | 周三

修复 BUG-210 | 李四 | 周四

编写认证模块 E2E 测试 | 赵六 | 周五

支付系统技术方案初稿 | 张三、李四 | 周五